SUOHA / ENGINEERING REVIEW

全模块审查与修改建议

2026-10-12 · 当前工作区 · 桌面 / 手机端

13 个模块 · 52 条问题与建议 · P1 17 条 / P2 35 条

交互 / UI / 功能逻辑 / 数据联动 / 按钮与弹窗设计

审查方式：代码分析 + 本地只读浏览器巡检 + 现有自动化回归。

本报告是修改建议与验收依据，不是生产环境全功能验收通过证明。

# 阅读导航

审查结论与范围

优先处理的事项

已经具备、应保留的能力

功能与数据链路总图

逐模块审查

01 工作概览

02 种群库

03 繁殖路线

04 繁育个体

05 年度产出

06 投资计划

07 配对实验室

08 数据与审核看板

09 公开展示

10 拍卖管理

11 意向与销售

12 收款码与审核

13 繁育与成长记录

全局交互、提醒与数据层

非侧栏共享功能的补充审查

按钮、弹窗与页面设计执行规范

弹窗矩阵：需要统一到什么程度

实施路线与依赖

验收测试清单

本次测试结果与可复核证据

关键截图证据

问题总索引

交付及复核说明

# 审查结论与范围

当前系统已具备种群、繁育、公开展示和交易的主要数据链路。问题集中在同一数据的统计口径不一致、跨模块跳转丢失对象上下文、多个表单实现造成操作差异，以及部分多步写入和独立缓存尚未统一。建议先修正确性与录入保护，再调整导航和视觉层级，不宜通过增加更多侧边栏模块解决这些问题。

本次按照实际渲染顺序审查 13 个侧边栏模块，并补充个体详情、提醒、AI、图库、通用弹窗与数据访问层，共整理 52 条问题与建议：P1 17 条，P2 35 条。P1 中含需故障注入确认的风险，不等同于 17 个已经在线发生的故障。未发现并验证可定为 P0 的生产事故，也不据此宣称生产安全已被完整验证。

优先级定义：P1 为应优先处理的结果正确性、状态一致性、写入可靠性和录入阻断问题，建议在相关功能继续扩大使用前解决或验证；P2 为流程效率、可理解性、布局一致性与规模化改进。证据类别与优先级独立，风险项必须验证，不能仅凭优先级认定已发生。

| 审查项 | 本次范围与边界 |
| --- | --- |
| 基线 | 2026-10-12 当前 D:/hosnose 工作区，包含本轮多系列、日期输入及防误关修复；不以此前旧版本截图作为缺陷证据。 |
| 代码范围 | admin.html、全部后台页面脚本与相关样式、数据访问层、涉及交易/繁育/库存/系列的迁移与测试。功能盘点覆盖所有已识别的侧边栏模块与主要入口。 |
| 浏览器 | 本机 Chrome；1440×1000 桌面、390×844 手机。13 模块各一组独立页面截图，另拍年度审核及新增个体/计划弹窗。巡检使用禁外网、禁止写入的测试夹具。 |
| 自动化 | npm test：72/72 通过；现有 Playwright：68/70 通过，2 个相同场景在桌面/手机失败。详见测试章节，不能称全量通过。 |
| 数据边界 | 未访问生产管理会话、未提交真实订单/收款/拍卖/繁育记录。mock 页面验证展示和计算；数据库测试运行于本地 PGlite。 |
| 未验证项 | 生产部署迁移版本、真实 RLS 配置、多人并发、长时间断网、真实 AI 输出质量、真实结拍定时任务、真实 SMTP/支付到账、辅助技术与多浏览器兼容。 |
| 证据解释 | 浏览器复现＝指定测试样本可重现；代码确认＝源代码直接支持；视觉确认＝本地截图观察；风险待验证＝需故障注入/生产等价环境确认；体验建议＝产品改进，不能算既有 bug。 |

## 优先处理的事项

| 建议顺序 | 编号 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 数据结果正确性 | PR01、PR02、AD01、NU01 | 取消计划计数、窝数/计划数混用、退回显示通过、多系列幼体录入不兼容，均会直接影响理解或档案质量。 |
| 2 写入与资金记录保护 | PO02、AD02、IN01、SA02 | 先验证事务与幂等，防止部分保存、重复支出、收款状态不一致。 |
| 3 录入和关闭策略 | G01、AU01、PA01、G07 | 将刚修复的个体体验推广到拍卖、收款配置等，并更新旧测试。 |
| 4 可用个体和任务定位 | LA01、RE02、OV01、G02 | 统一可用性、历史补录与筛选口径；从提醒直接处理对应对象。 |
| 5 信息架构与规模化 | 其余 P2 | 处理重复入口、长表单、密集按钮、列表查找和多套缓存。 |

## 已经具备、应保留的能力

不要把以下功能误判为未接数据：个体与销售徽标已联动；自繁留存共用同一 snakes 身份；实验室已能把亲本带入年度计划；计划可关联真实配种、窝次和幼体；照片共用图库并逐张选择公开；拍卖成交进入购买意向；付款审核进入销售状态；路线移动已有冲突保护与撤销；批量幼体登记已有整批事务和重试请求号。

本轮已经完成的新增蛇多系列、快速日期、输入回车防提交、遮罩/Esc 防误关和取消确认，应作为回归基线保留。报告进一步指出幼体登记等未同步入口与其它弹窗差异，不将已修复的同一问题重复列为未完成。

# 功能与数据链路总图

| 链路 | 当前连接情况 | 应补的连接 |
| --- | --- | --- |
| 系列 → 个体 → 筛选/统计/公开档案 | 主表单与 035 迁移支持数组成员关系；旧单系列数据保留 | 单条/批量幼体登记使用同一数组；系列管理补使用数量与归档。 |
| 个体 → 配对实验室 → 年度计划 | 原子基因概率、会话比较和带亲本建计划已具备 | 可用性过滤、决策快照、计划与路线互链。 |
| 年度计划 → 配种事件 → 窝次 → 幼体 | plan_id、breeding_event_id、clutch_id、亲本关系已建立 | 计划/实际/差异同页汇总；完成前核对未结束记录。 |
| 路线虚拟后代 → 实际产出 | 路线节点只表达规划，不自动生成真实后代 | 明确关联窝次或留存个体，不能仅按年份认定 ACTIVE。 |
| 自繁库 → 留存 → 种群库 | 共用个体，切库不复制；留存评估有记录 | 统计区分在养自繁与在养幼体；历史补录修复谱系。 |
| 个体/照片 → 公开展示 → 拍卖/一口价 | 公开字段与内部资料隔离；交易设置共享 listing | 公开照片质量检查统一；减少一行重复入口。 |
| 拍卖成交 → 订单 → 收款 → 交付 | 后端主状态流已经接入 | 成交直达订单、审核直达交付、售后和异常闭环。 |
| 采购计划 → 入库 → 实际费用 | 费用可关联 acquisition 防重复；采购计划完成尚不要求个体链接 | 采购结果引导关联 snake/acquisition，避免三处各自录入。 |
| 提醒 → 对象 → 下一步操作 | 已汇总繁育/销售/付款/缺图等任务 | 任务持有实体 ID 和动作；统一隐藏、稍后、完成语义。 |
| 全局数据 → 各模块缓存 | 多套 raw/model/rows/receipts/sales/plans 并存 | 共享查询/失效机制，显示更新时间，错误不伪装成空数据。 |

# 逐模块审查

以下顺序与管理员侧边栏实际渲染顺序一致。每个模块列出功能范围、已经存在的数据交互、布局方向和可验收的修改条目。列表中没有缺陷不代表该功能经过全部生产异常场景验证。

## 01 工作概览

功能范围：欢迎信息、活跃个体、年度计划、待联系意向、已发布档案、待审核建议、到期预留、缺照片、繁育日程、最近 AI 分析、刷新。

数据现状：snakes、annual_breeding_plans、ai_recommendations、analysis_runs 与运营 snapshot、breeding_calendar 已接入。不是静态首页。

布局建议：保留“今日待办 → 常用操作 → 关键指标”的单一顺序。把最近 AI 分析降为次级折叠区；指标展示口径和更新时间。

### OV01｜概览个体数与跳转列表口径不同

优先级：P1　证据：代码确认　定位：js/workspace.js:78

现状与影响：概览 active 从全部 snakes 计数；跳转种群库后只按 inventory_library 展示，且种群库可包含已售、退役。测试样本为全部在养 4 条、种群库全部 5 条，点击数字无法复核同一集合。

修改方案：定义“在养种群 / 在养自繁 / 全部档案”三个口径；点击指标带 library、status 筛选。

验收标准：样本中点击“全部在养 4”必须得到同 4 条；标题及面包屑显示筛选，清除后恢复全部。

### OV02｜任务卡跳转后没有对应筛选和定位

优先级：P2　证据：代码确认　定位：js/workspace.js:86

现状与影响：到期预留、待补照片等按钮只调用模块跳转，没有预留过期、缺公开照片等筛选上下文。用户需要二次查找。

修改方案：统一跳转参数，待办卡显示数量及最紧急一条，进入目标列表自动筛选并高亮。

验收标准：点击某个概览任务可在一次跳转内看到对应集合；后退恢复概览。

### OV03｜局部读取失败可能被数字 0 掩盖

优先级：P2　证据：代码确认　定位：js/workspace.js:83

现状与影响：load 将失败表设为空数组；概览 count 主要检查 model.loaded，不逐项检查 errors。读取失败与真实无待办可能同样显示 0。

修改方案：每项指标绑定自身数据健康状态，展示“暂不可用 + 重试”；保留上次成功值并标明时间。

验收标准：只让 inquiries 请求失败，其他指标仍显示，待联系卡显示错误而非 0。

## 02 种群库

功能范围：新增、搜索、系列/性别筛选、排序、列表/卡片、分页、性别与成熟图、投入统计、详情、编辑、照片、退役与上架入口。

数据现状：snakes、snake_genes、series_names、购入成本、销售状态 RPC、成长记录和内部图库共享。多系列基础已接入。

布局建议：把搜索、系列、性别、生命周期排成统一筛选栏；列表最多保留编号/照片、基因与系列、状态、操作。成本及战略分做可选列。

### PO01｜缺少生命周期筛选，历史与当前种群混在一起

优先级：P2　证据：代码确认　定位：js/app.js:120

现状与影响：stockAnimals 依据库归属，renderRows 只筛选关键词、系列、性别。已售和退役档案会出现在当前种群列表中，成熟图与总数口径也需统一。

修改方案：默认在养，可切换全部/已售/退役/死亡/计划；成熟图仅统计有效在养种群，历史档案保留可查。

验收标准：已售档案能检索，但不占用默认在养数和未来配种容量。

### PO02｜个体资料与基因保存不是同一事务

优先级：P1　证据：风险待验证　定位：js/app.js:1003

现状与影响：saveEdit 先写 snakes，再新增字典、同步 snake_genes；新建失败尝试删除补偿，编辑失败不会还原已更新的个体字段。网络或权限错误可能留下部分更新。

修改方案：提供服务端事务保存 RPC，资料、关联基因与必要字典变更原子提交；明确照片独立保存边界。

验收标准：故障注入到第二步写入，个体和基因均保持原值；重试无重复个体或关联。

### PO03｜多系列维护还缺搜索、影响范围和归档能力

优先级：P2　证据：体验建议　定位：js/snake-entry.js:5

现状与影响：当前选项全部平铺；改名立即影响所有关联个体，新建/改名与保存个体的时点不同，虽然已提示，但大量系列时操作成本增加。

修改方案：在当前表单内加搜索、已选区、关联数量、改名前后预览；未使用系列可归档；不增加侧边栏。

验收标准：100 个系列仍可快速找到；改名明确影响 N 条，取消个体不会被误认为撤销已改系列。

## 03 繁殖路线

功能范围：路线选择/新建、未来/F2/高价值过滤、节点详情、画布平移缩放、添加实际/虚拟节点、连线、删除、拖动自动保存、撤销/重做、适应画布。

数据现状：breeding_routes、route_nodes、route_edges 与 snakes 已联动；移动使用带预期坐标的 RPC。虚拟后代仍不是实际个体。

布局建议：查看态只留路线切换、适应画布和编辑；编辑态再展示添加、连线、撤销。移动端用底部可折叠属性面板替代同时挤占画布的工具区。

### RO01｜计划后代达到年份即标 ACTIVE，容易误认为已实现

优先级：P1　证据：代码确认　定位：js/app.js:188

现状与影响：年度产出 pipeline 对虚拟后代仅比较 year 与 state.year 决定 ACTIVE/PLANNED，没有绑定已孵化幼体或真实完成状态。

修改方案：改为“计划年份已到 / 尚未关联实际后代”；支持把计划节点关联窝次、留存个体，保留计划与实际双轨。

验收标准：计划年份到达但没有幼体时绝不显示已实现；关联真实个体后可追溯来源窝次。

### RO02｜图上动作较多，查看与编辑职责不够清晰

优先级：P2　证据：体验建议　定位：js/route-history.js:6

现状与影响：当前画布工具集同时包含选择重置、完整路线、编辑、年份、适应画布、移动撤销和保存状态，首用成本较高；手机需要腾出画布空间。

修改方案：明确查看/编辑两种工具栏，编辑操作说明就近呈现；删除和连线类型放在选中节点的上下文面板。

验收标准：手机不横向挤压关键操作；用户可识别哪些动作会立即写库，哪些只是调整视图。

### RO03｜路线与年度计划缺少明确的创建和追溯闭环

优先级：P2　证据：风险待验证　定位：js/app.js:92

现状与影响：路线图支持节点和连线，但日程计划主要从计划表单或实验室创建；图上“配对连线”与 annual_breeding_plans 不是同一个业务对象。

修改方案：配对连线增加“创建年度计划”及已关联计划计数，携带路线和真实亲本；不要把任意连线自动当真实配种。

验收标准：从连线创建后，计划可返回原路线；虚拟亲本标记为条件计划，不能直接登记已发生配种。

## 04 繁育个体

功能范围：自繁历史补录、从窝次登记、按状态/年份/窝次分组、搜索、卡片/列表、分页、批量登记、留存评估、上架、详情与最近成长记录。

数据现状：与种群库共用 snakes 身份；inventory_library 切库保留同一编号；关联 clutches、亲本、measurements 和 inventory_transfers。

布局建议：分组头显示“已孵化/已登记/待登记”，组内突出未完成工作。留存、详情为主要操作，上架归为交易次级操作，留存后的卡片明确标记所属库。

### NU01｜单条和批量幼体登记没有跟进多系列模型

优先级：P1　证据：代码确认　定位：js/workspace-upgrades.js:140

现状与影响：hatchlingForm 和 batchRows 仍使用单个 series 文本，默认来自母本的展示字符串；当母本为“Red / Albino”，035 的旧写入兼容逻辑会把整串当成一个系列名，而非两个成员。

修改方案：幼体登记共用多系列组件；RPC 接收数组，默认可参考亲本系列但必须人工确认，绝不从系列推断基因。

验收标准：母本两个系列，幼体保存仍是两个已有成员，不新增名为“Red / Albino”的复合系列；单条与批量一致。

### NU02｜“在养幼体”会包含已留存成年自繁个体

优先级：P2　证据：代码确认　定位：js/inventory.js:28

现状与影响：nursery all 包含 origin=produced 的种群个体，指标仅看 active，因此成年留种仍可能计为“在养幼体”。

修改方案：改称“在养自繁档案”，另列“自繁库在养 / 已留存种群”，不要仅凭来源把动物归为幼体。

验收标准：已留存且成年的测试个体只进入留存统计，标题与集合一致。

### NU03｜补录档案的谱系信息缺少便捷修复路径

优先级：P2　证据：体验建议　定位：js/app.js:842

现状与影响：个体通用表单不提供母本、公本、窝次编辑，历史补录后可见档案却难以补全谱系；留存、上架是已连通的。

修改方案：在历史补录内增加可选亲本与窝次关联，校验性别、时间、自引用和循环；已有真实窝次以窝次亲本为准。

验收标准：历史档案可补充谱系，详情同步；禁止自己做自己的亲本，修改留下审计记录。

## 05 年度产出

功能范围：规划年份、日程阶段/月筛选、计划新建/编辑/完成/删除、预计与实际里程碑、配种和窝次入口、容量、计划列表、项目分布、路线后代、AI 年度建议。

数据现状：annual_breeding_plans、breeding_calendar、breeding_events、clutches 已联动。当前核心指标偏计划，实际产出尚未形成同页汇总。

布局建议：将“计划 / 实际 / 差异”作为第一屏。日程与计划列表合为同一主体，保留表格/时间轴切换；图表放后。统一名称为“年度繁育”，不重复呈现多组新增计划入口。

### PR01｜已取消计划仍计入计划窝数

优先级：P1　证据：浏览器复现　定位：js/app.js:1378

现状与影响：测试设置有效计划 3 窝、取消计划 2 窝，rowsPlannedClutches(2026) 返回 5；acceptedPlanRows 过滤审核状态但不排除 cancelled。

修改方案：按明确业务规则排除取消计划；已完成计划保留年度计划基线，并与实际分开统计。

验收标准：上述样本当前有效计划应为 1 项/3 窝；取消项可在历史筛选查看，不占当前容量。

### PR02｜把计划窝数显示成核心计划条数

优先级：P1　证据：浏览器复现　定位：js/app.js:187

现状与影响：productionFor.planned 来自 planned_clutches 求和，但标题显示“核心计划/条核心计划”，并用窝数除母蛇数显示百分比。样本两条计划却显示 5 个核心计划、250%。

修改方案：拆为计划项目数、配对组数、计划窝数、去重已安排母蛇数；排配覆盖率使用母蛇去重数/可用母蛇数。

验收标准：1 条计划 3 窝必须显示 1 项、3 窝；覆盖率不因重复窝数超过 100%。

### PR03｜年度产出缺少实际产出和留存/销售汇总

优先级：P2　证据：体验建议　定位：js/app.js:1368

现状与影响：已有窝次和幼体数据，但主图仍对比成熟母蛇与计划窝数；出壳、登记、留存、销售未统一汇总成年度结果。

修改方案：同页增加实际窝数、蛋数、已孵化、已登记、留存数及销售结果；每个指标声明按哪种日期归年。

验收标准：一个跨年窝次在产蛋年与出壳年各按所选口径计算，不重复；指标能下钻到真实记录。

### PR04｜单独“设为完成”可绕过实际进度核对

优先级：P2　证据：代码确认　定位：js/app.js:1188

现状与影响：markRecordCompleted 直接更新计划状态，提醒会排除 completed。标完成不一定已有窝次、出壳或结束原因。

修改方案：完成前展示未处理事项和关联记录；支持“正常完成 / 中止”及原因，保留人工覆盖但不伪造实际记录。

验收标准：有未结束窝次时提示风险；完成不会补造孵化数量，结束原因可查。

## 06 投资计划

功能范围：采购决策/实际支出台账、投资卡、结构缺口、候选评估、AI 建议、投资编辑/完成/删除、购入成本关联、分类支出、用户投入占比和支出删除。

数据现状：investments 与 investment_expenses 分开；snake_acquisition_costs 可避免关联费用重复计入。采购计划与具体购入蛇之间仍缺直接业务闭环。

布局建议：先呈现待决策采购与预算，再展示已有分析；台账提供日期/分类/归属筛选和完整明细。把冗长技术说明移入帮助，不把金额零和读取失败混为一谈。

### IN01｜支出保存缺少提交锁和幂等键

优先级：P1　证据：风险待验证　定位：js/app.js:321

现状与影响：saveLedgerExpense 没有 busy 标记或禁用提交，直接 insert。快速连点或网络重试可能生成重复支出；未在真实账本执行重复写入。

修改方案：前端提交锁，服务端 request_id 唯一约束；错误恢复按钮，返回已存在结果实现幂等。

验收标准：相同请求并发两次数据库只有一笔；页面超时重试仍返回同一记录。

### IN02｜台账仅展示最近 18 笔，没有完整明细入口

优先级：P1　证据：代码确认　定位：js/app.js:310

现状与影响：renderInvestmentLedger 对 rows.slice(0,18) 渲染，统计却使用全部数据。较早记录难以复核或修正。

修改方案：增加分页、日期/分类/归属筛选、总计口径和明细导出；自动购入与人工支出可分别定位。

验收标准：至少 25 笔样本可从 UI 找到第 25 笔，筛选合计与全量合计均正确。

### IN03｜支出默认日期使用 UTC，早晨可能落前一天

优先级：P2　证据：代码确认　定位：js/app.js:319

现状与影响：syncLedgerFormDefaults 和保存回退取 toISOString().slice(0,10)，与系统其它本地日期组件不同。上海 00:00–07:59 可能默认昨天。

修改方案：统一使用本地日期工具；日期类型与时间戳分开，移除各模块重复实现。

验收标准：模拟上海 2026-10-12 00:30，默认支出日为 2026-10-12。

### IN04｜投资完成没有直接关联入库及实际支出

优先级：P2　证据：体验建议　定位：js/app.js:885

现状与影响：投资卡支持设完成，但不会要求关联 purchased snake 或费用；用户要分别录入计划结果、个体、成本，难追踪投入决策效果。

修改方案：提供“记录采购结果”流程，选择已有/新建个体和实际费用，引用同一 acquisition_id，保持预算与实际金额分离。

验收标准：完成采购后可从投资卡找到个体与成本；无论先入库还是先记账，总投入只计一次。

### IN05｜辅助账务表读取失败被静默降级

优先级：P2　证据：代码确认　定位：js/data.js:60

现状与影响：fetchInvestmentExpenses 出错返回 []；acquisitionCosts 出错返回 null 后按个体现价回退，可能改变总投入口径而不显著提示。

修改方案：返回明确的数据健康状态；金额区显示“数据不完整”，避免失败降级成看似精确的总额。

验收标准：阻断费用请求后页面提示缺失来源，不能以 0 或回退金额冒充完整账本。

## 07 配对实验室

功能范围：选择母/公、固定规则评分、原子基因交配概率、综合后代与组合筛选、比较、加入年度计划、AI 配对分析。

数据现状：使用 snakes、snake_genes、genes、morphs、年度计划和路线；“加入年度计划”已自动带入亲本，不应重复建议从零补接。

布局建议：亲本选择区同时显示库/生命周期/成熟/最近体重；结果按“可计算结果、假设、未知项”分组。评分降级为辅助，主操作是比较和创建草案。

### LA01｜亲本选择包含已售与退役蛇

优先级：P1　证据：浏览器复现　定位：js/app.js:408

现状与影响：renderLab 仅按 F/M 筛选，测试中 SOLD 在母蛇列表、RETIRED 在公蛇列表。ready 会降低成熟可用状态，但选项和加入年度计划入口未排除。

修改方案：默认只选活跃种群；历史/假设比较另设开关。实际计划必须再次校验可用性，不阻断纯历史遗传比较。

验收标准：默认无法用已售/退役蛇创建有效计划；历史模式清晰标注且不能误登记实际事件。

### LA02｜固定评分把共享系列加分，容易被理解为遗传质量

优先级：P2　证据：代码确认　定位：js/app.js:358

现状与影响：match 固定给同时成熟、共享系列、共享原子基因加权。系列现在可多选，运营归类的改动就会改变评分，但系列本身不是位点、健康或近交证据。

修改方案：明确标成“资料/条件匹配分”，展示构成；共享系列改为提示，不等同遗传优势。引入谱系风险提示前先定义数据充分性。

验收标准：只修改分类不会改变遗传概率；缺谱系时显示未知而非安全，评分说明可见。

### LA03｜比较仅保留会话，缺少可回溯决策快照

优先级：P2　证据：体验建议　定位：js/workspace.js:245

现状与影响：comparisons 在前端数组中保留，刷新清空，尚无命名、历史或记录当时基因版本的能力。现有提示已说明会话限制。

修改方案：允许用户主动保存比较快照，记录亲本、基因状态、假设、时间、算法版本，并可关联计划；不必自动保存每次试算。

验收标准：资料修改后历史快照仍可复现原结果，并提示与当前资料不同。

## 08 数据与审核看板

功能范围：个体、年度计划、投资、原子基因、别名、组合黑话、年度 AI 审核、投资 AI 审核、新增、编辑、删除/退役、刷新。

数据现状：操作与业务页面共用数据；不是独立数据库。主要问题是维护入口重复、审核语义不完整与多步骤写入。

布局建议：先展示待审核队列，字典维护独立为页内分区。日常个体/计划编辑保留跳转，不重复大型 CRUD 工作台。危险操作独立收纳。

### AD01｜退回记录同时显示“审核已通过”

优先级：P1　证据：浏览器复现　定位：js/app.js:1261

现状与影响：年度和投资审核行的操作区只判断 pending，否则统一写审核已通过；测试 returned 行左侧“已退回”，右侧“审核已通过”。

修改方案：按 pending/approved/returned/rejected 明确渲染；返回原因、重新提交入口与状态一致。

验收标准：各状态的徽标、按钮、可见范围完全一致，退回记录绝不显示已通过。

### AD02｜审核与应用包含多次请求，可能部分成功

优先级：P1　证据：风险待验证　定位：js/app.js:1234

现状与影响：approveAnnualReview、approveInvestmentReview、applyRecommendation 分别写业务表、建议状态及场景，未包在单一事务；失败后用户可能看到不一致状态。

修改方案：服务端审核 RPC 包含权限、状态前置条件、幂等和审计；前端只依据事务结果刷新。

验收标准：在更新建议/场景时注入失败，全部保持原状态；重复审核不重复创建计划。

### AD03｜审核缺少退回/拒绝入口和完整决策记录

优先级：P2　证据：代码确认　定位：js/app.js:1259

现状与影响：当前队列主要提供通过和编辑，reviewStatusLabel 有 returned 语义但缺就地退回按钮。人工需要说明拒绝依据与重新提交条件。

修改方案：增加通过、退回、拒绝三种操作及备注、操作者、时间、版本差异；不要用删除代替拒绝。

验收标准：退回必须有理由；作者修改可重提；审计历史保留前后内容。

### AD04｜维护表行按钮密集且缺统一查找

优先级：P2　证据：体验建议　定位：js/app.js:1235

现状与影响：多个字典/业务表全量生成，管理员要横向阅读多列，日常新增入口与模块重复。

修改方案：字典加搜索/分页/使用数量；日常业务转至对应模块，保留高级维护；手机以摘要卡+详情替代完整横表。

验收标准：500 个基因或个体可按编号/名称定位；危险操作不与常用编辑同等强调。

## 09 公开展示

功能范围：新建展示、来源库筛选、个体预览、编辑公开字段、公开日期精度、发布状态、价格、照片、逐张公开、预览、查看、删除、拍卖配置/记录。

数据现状：specimen_listings 与 snakes 关联，specimen_media 共享内部图库；公开 catalog RPC 选择字段，保护成本、内部备注和客户信息。

布局建议：行内只保留“编辑/预览/更多”，交易方式作为一个有状态的入口。发布表单上半部内容，下半部发布范围和交易设置，提交按钮按状态明确“保存草稿/发布”。

### PU01｜单个体操作过多，手机操作区堆叠

优先级：P2　证据：视觉确认　定位：js/workspace-upgrades.js:91

现状与影响：样本公开个体同时出现发布预览、编辑、配置拍卖、拍卖记录、照片、删除、查看等操作，手机形成多行按钮。

修改方案：优先编辑与预览；照片放内容编辑内部，拍卖收为交易方式入口，删除放更多菜单并显示影响。

验收标准：手机列表每项最多两个直接主/次操作，其他动作仍在两步以内可达。

### PU02｜缺照片提醒只看任何照片，不看公开照片

优先级：P2　证据：代码确认　定位：js/reminders.js:20

现状与影响：提醒 collect 检查任意 media，若只有内部照片就不会提示补图；公开预览却可能没有图片。列表已有“内部/公开”张数，口径应复用。

修改方案：区分“缺内部照片”与“缺公开照片”；发布检查引用 is_public 的实际公开集合。

验收标准：上传一张仅内部照片后，公开档案仍提示缺公开照片；勾公开并保存才解除。

### PU03｜发布质量检查与预览需要更明确的提交边界

优先级：P2　证据：体验建议　定位：js/workspace.js:135

现状与影响：目前可见缺照片/描述标记，但没有集中列出哪些必填、哪些只是建议；草稿、发布、删除公开配置与个体删除容易混淆。

修改方案：发布前汇总检查，明确不完整项与可覆盖项；按钮文案说明仅影响公开展示，不影响内部个体。

验收标准：保存草稿不被发布完整性阻塞；发布时能一眼核对公开照片、基因不确定性、日期精度和交易状态。

## 10 拍卖管理

功能范围：从展示/管理创建拍卖、起拍/增价、无人出价结束、开拍与强制截止、付款期限、刷新、查看详情、取消、出价记录、处理成交。

数据现状：auctions、auction_bids、specimen_listings 与 purchase_inquiries 已通过成交链路连接；服务端结拍及延期已有测试覆盖。

布局建议：优先即将开始/进行中/待处理成交，历史场次另分。创建表单把价格、时间、成交后处理分三段，显示一条可读的时间规则预览。

### AU01｜拍卖创建/取消弹窗未统一防丢稿和保存中关闭保护

优先级：P1　证据：代码确认　定位：js/auction-admin.js:11

现状与影响：原生 dialog 默认 Escape 可关闭，data-auction-close 直接 close；提交只禁用保存按钮，没有与关闭按钮统一忙状态。

修改方案：复用统一表单弹窗状态，脏表单退出确认，提交中禁止关闭，失败留表单并保留输入。

验收标准：填写规则后按 Esc 提示确认；请求未完成点关闭不消失；失败可原样重试。

### AU02｜处理成交只跳销售页，无法定位拍卖订单

优先级：P2　证据：代码确认　定位：js/auction-admin.js:43

现状与影响：按钮渲染时判断 inquiry_id，但没有把该 ID 传到 sales。场次多时不能直接找到对应成交。

修改方案：成交入口携带 inquiry_id，打开订单详情；销售页反向显示拍卖来源和场次记录。

验收标准：从任一已成交场次进入，首次显示对应订单，而非全部订单列表。

### AU03｜出价记录只取最近 100 条，历史缺少翻页

优先级：P2　证据：代码确认　定位：js/auction-admin.js:45

现状与影响：查询 limit(100)，标题明确说明最近 100 条，但无查看更多或导出。高频场次无法完整核查。

修改方案：保持默认最近记录，增加游标分页与审计导出，明确服务端时间、有效/撤销状态。

验收标准：101 条以上场次可查看第一笔与最后一笔，排序稳定且不重复。

## 11 意向与销售

功能范围：处理中/全部、客户联系、预留到期、详情、状态历史、联系、预留、确认已收款、交付、完成、取消及刷新。

数据现状：purchase_inquiries、sales_activity、specimen_listings 与 snakes 状态由事务流程协调。付款审核、拍卖成交已有接入，处理入口定位仍不足。

布局建议：列表按待联系/待付款/待交付/到期/全部分组，详情用状态步骤条+当前唯一下一步。联系信息、商品、支付凭证和处理历史集中展示。

### SA01｜销售列表缺搜索与细分状态筛选

优先级：P2　证据：代码确认　定位：js/workspace.js:112

现状与影响：当前只有处理中/全部，订单增多后需要在表格中逐个找 reference、买家或个体。分页不能替代检索。

修改方案：增加订单号/个体/联系检索，状态、日期、来源、过期筛选，支持跳转参数和返回列表状态。

验收标准：50 笔混合订单可通过编号一步定位，提醒打开后保留目标筛选。

### SA02｜手工确认收款与凭证审核是两条确认路径

优先级：P1　证据：风险待验证　定位：js/workspace.js:179

现状与影响：销售页存在 paid 动作，付款模块存在 review_payment_receipt。手工核实可以合理存在，但两条路径对待审凭证、金额和审计字段的处理应一致。

修改方案：明确“无凭证人工核实到账”与“审核已提交凭证”的入口，统一事务与金额校验；不能仅凭按钮名称推定已支付。

验收标准：同一订单不会出现已收款但凭证仍永久待审核的矛盾；两路径都记录实际到账金额、操作者与依据。

### SA03｜已付款后异常处理缺少完整闭环

优先级：P2　证据：体验建议　定位：js/workspace.js:114

现状与影响：页面明确不支持已收款直接取消，这是保护账务的合理限制，但退货、退款、交付失败需要正式流程，不能靠改生命周期解决。

修改方案：设计退款/售后独立状态机：申请、核实、退款完成、库存处理、审计；实施前确认退款权限和业务口径。

验收标准：未经确认退款不恢复可售；部分退款不错误取消全部销售，历史金额和动作可追溯。

## 12 收款码与审核

功能范围：待审/确认/退回/全部、收款方式设置、二维码或微信号、启用、截图/手动凭证、服务端金额识别、真实到账确认、差额、退回原因与快捷说明。

数据现状：payment_channels、payment_receipts 与订单查询及 review_payment_receipt RPC 已连接；OCR 是证据，真实到账需人工核实的边界已清晰。

布局建议：保留审核优先、设置折叠。审核窗固定显示订单应付/识别金额/实收金额；凭证与核实表单分栏，手机先摘要再证据，操作条固定。

### PA01｜收款方式配置关闭保护弱于凭证审核

优先级：P1　证据：代码确认　定位：js/payment-admin.js:14

现状与影响：review 提交会禁用关闭；configure 只禁用 submit，shell 关闭直接执行。上传二维码或填写店铺信息时仍可能意外关闭。

修改方案：把配置与审核共享同一 dirty/busy 生命周期，关闭中止或等待策略明确，提交后刷新失败与保存失败分开提示。

验收标准：配置修改后 Escape/关闭会确认；上传中不丢失表单，成功后只出现一个明确结果。

### PA02｜收款列表缓存与其他模块状态刷新不是同一机制

优先级：P2　证据：代码确认　定位：js/payment-admin.js:13

现状与影响：付款模块独立 channels/receipts/loaded；首次加载后 render 不必重取，运营 snapshot 每分钟刷新。返回收款页可能显示旧列表，需手动刷新。

修改方案：在进入页面或相关数据事件后增量刷新，显示更新时间；不用每个模块各自定时拉全库。

验收标准：另一标签页提交付款后，回到收款页能在约定刷新周期内看到；旧结果不得标为实时。

### PA03｜确认收款后缺少订单直达与金额检索

优先级：P2　证据：体验建议　定位：js/payment-admin.js:34

现状与影响：操作成功 toast 指向意向与销售，但没有直接打开对应订单的动作；付款列表暂无订单号/单号搜索和分页。

修改方案：审核成功给“处理交付”入口携带 inquiry_id；支持订单号、支付单号检索与分页。

验收标准：审一笔即可直接处理该订单交付；已审记录可用交易单号找回。

## 13 繁育与成长记录

功能范围：配种事件/窝次/成长测量页签、记录与编辑事件、关联计划、产蛋/孵化日期、蛋数/受精/孵化数、单条与批量幼体登记、个体成长时间轴与留存记录。

数据现状：events → clutches → snakes 已形成谱系链，成长写 snake_measurements。实际记录与计划分离是正确设计；需把不同入口统一而非重建。

布局建议：先选任务“记录配种 / 更新窝次 / 记录成长”，筛选按个体、窝次、日期、类型；通过上下文入口自动带入对象。最近记录突出日期与下一步。

### RE01｜成长录入分为旧测量表单和新时间轴表单

优先级：P2　证据：代码确认　定位：js/workspace.js:202

现状与影响：records 的 measurementForm 只包含测量和进食文本；个体详情用新版 record_kind，支持喂食、蜕皮、观察、编辑、删除。相同数据在两个入口能力不一致。

修改方案：统一成长表单与字段定义，模块页支持记录类型和编辑，详情仅预填当前蛇；旧测量记录映射明确。

验收标准：从任一入口新增喂食/蜕皮，另一个入口能用相同类型检索、编辑，时间轴一致。

### RE02｜实际配种候选未在前端排除不可用个体

优先级：P1　证据：风险待验证　定位：js/workspace.js:20

现状与影响：animalOptions 仅按 sex 过滤所有蛇，事件和亲本选项可包含已售/退役。服务端是否允许历史补录需按业务区分，不能简单全部禁用。

修改方案：当前事件默认在养可用个体，历史补录显式选择历史模式；服务端校验事件日期与当时可用性或要求说明。

验收标准：日常记录不误选已售蛇；历史真实记录仍可补录且显示发生时状态与原因。

### RE03｜记录缺少跨个体检索和完整筛选

优先级：P2　证据：体验建议　定位：js/workspace.js:116

现状与影响：事件与窝次主要以列表展示，成长记录集中在个体详情；多窝次和多人操作时难以快速查看某条蛇或某月实际记录。

修改方案：统一筛选 snake_id、clutch_id、日期段、记录类型/状态，缺数据与无结果分开；从提醒带定位条件。

验收标准：100 条记录可按个体和时间组合筛选；无匹配不会显示为尚未录入全部记录。

### RE04｜计划预计日期与实际日期录入组件不一致

优先级：P2　证据：体验建议　定位：js/workspace.js:191

现状与影响：新增蛇已支持年月日快速选择，配种、产蛋、孵化仍分散使用原生 date；重复录入与日期顺序约束分布多处。

修改方案：共用日期组件和校验提示，保留预计可未来、实际不可未来的差异；日期旁显示关联计划和上下游日期。

验收标准：闰年、月底、跨年、计划未来日期均可正确操作，非法顺序在字段旁说明而不是只弹后端异常。

# 全局交互、提醒与数据层

### G01｜弹窗保护规则仍不统一，近期修复应扩展回归

优先级：P1　证据：代码确认　定位：js/app.js:511

现状与影响：新增蛇已防回车/遮罩误关并确认丢稿；Escape 对整个 editModal 都不再关闭，但 dirty 只对 snakes 检查。计划/投资/字典、原生 dialog、workflowModal 的取消行为不一致。

修改方案：统一 Modal/FormController：明确提交者、输入回车策略、dirty 比较、保存锁、焦点返回、内层弹窗优先；为每一种表单声明策略。

验收标准：矩阵覆盖个体/计划/字典/拍卖/付款/成长；取消能保留草稿，保存失败不关闭，Tab 和 Esc 行为有一致说明。

### G02｜提醒只保存目标模块，丢失具体对象

优先级：P2　证据：代码确认　定位：js/reminders.js:4

现状与影响：collect 的 task 只有 key/title/detail/page；点击付款、销售、繁育待办后没有 object_id。待审核计划却跳 production，未必直达审核队列。

修改方案：任务增加 entity_type/entity_id/action/filter；付款直达凭证，销售直达订单，年度待审直达审核记录。

验收标准：点击任一待办直接呈现对应记录和可执行下一步；无权限显示原因，不出现空白页。

### G03｜“恢复已关闭”与提醒处理语义不清

优先级：P2　证据：体验建议　定位：js/reminders.js:27

现状与影响：现在只是清空当前账号、本浏览器隐藏集合，不是恢复业务状态；用户已经明确询问其含义。

修改方案：改“重新显示已隐藏提醒”，仅在有隐藏项时显示数量；区分稍后提醒、隐藏与业务完成，解释跨设备不同步。

验收标准：文案说明作用范围；恢复不会改变订单/繁育状态，不把不再满足条件的任务复活。

### G04｜多套全量数据缓存和定时刷新使状态易不同步

优先级：P2　证据：风险待验证　定位：js/workspace.js:8

现状与影响：REMOTE_RAW、workspace model、拍卖 rows、付款 receipts、inventory sales、calendar plans 各自加载；每分钟 reminders 与 calendar 又触发多表重取。没有证明生产端已发生性能故障，但数据量增长与并发刷新风险明确。

修改方案：建立共享查询层和事件失效规则；模块按需加载、游标分页；统一 lastUpdated、error、loading，避免重复轮询和重渲染。

验收标准：记录单次导航请求数；业务变更后相关模块一致更新；慢响应不覆盖新响应，输入中刷新不丢光标/草稿。

### G05｜信息架构与命名不一致，移动导航过长

优先级：P2　证据：视觉确认　定位：js/app.js:17

现状与影响：侧栏年度产出/投资计划/数据与审核看板，面包屑却是年度规划/投资与支出/数据与审核；手机包含全部 13 个模块，需要横向寻找，顶部年份/模型并非每页都相关。

修改方案：统一模块名；手机保留常用 4–5 个+全部菜单，按繁育/运营分组；年份只在有年份口径的页出现，模型靠近 AI 操作。

验收标准：桌面与手机同名同序；常用任务无需在横向导航中反复找；当前页状态可识别。

### G06｜大量表单标签缺少程序化关联，快捷键与焦点范围需专项补齐

优先级：P2　证据：风险待验证　定位：js/workspace-interactions.js:11

现状与影响：旧 formField 常用独立 label/input 无 for；snake-entry 只补部分关联，共用 focus trap 不把 summary 作为可聚焦候选。原生浏览器测试不是辅助技术测试。

修改方案：统一字段组件自动生成 id/for、错误 aria-describedby、必填标记；纳入 summary、Tab 正反循环、嵌套弹窗与屏幕阅读器人工验收。

验收标准：键盘能到达折叠区域和每个按钮；标签点击聚焦，错误被读出；不以“能鼠标点击”替代可访问性。

### G07｜浏览器回归脚本未跟随最新弹窗策略更新

优先级：P1　证据：代码确认　定位：tests/browser/site.spec.js:68

现状与影响：全量 70 项中 2 项失败，均在 site.spec.js 先对年度计划按 Escape 再点击导航；editModal 保留导致遮罩拦截。此结果是旧测试步骤与新行为不一致，不是证实导航按钮坏了。

修改方案：先确定不同表单 Escape 规范，再更新显式取消/放弃步骤；把防误关和关闭能力分别测，不能只删除失败断言。

验收标准：全量测试恢复通过；新增测试证明有修改继续填写、明确放弃、保存失败保留、无修改取消均可完成。

### G08｜技术表名、英文状态和迁移指令占据业务界面

优先级：P2　证据：体验建议　定位：js/app.js:187

现状与影响：多个卡片直接展示 Supabase、public 表名、SQL 迁移、planned/Core plans 等，干扰日常操作理解；属于界面表达问题，不代表数据未接入。

修改方案：主要界面使用中文业务名与可操作错误说明；技术诊断折叠在管理员信息中并附错误编号。

验收标准：日常用户不需要理解表名才能填写；管理员仍能获取排障细节。

## 非侧栏共享功能的补充审查

| 功能族 | 已存在的功能与数据交互 | 修改/验证建议及归属 |
| --- | --- | --- |
| AI 分析与候选采购 | 配对/年度/种群投资/候选投资分别构造事实输入；模型选择、Prompt、分析记录、快照、候选后台轮询、错误重试、引用来源、建议审核已经存在。 | 保留分域输入和人工应用；T21 验证生成中离开页面、任务恢复、输入已改变时的旧建议标记。未调用真实 AI，不对建议准确率作结论。 |
| AI 对话和历史 | js/ai.js 的 conversationMessages 从 REMOTE_RAW 过滤当前会话，openAiConversation 使用已读消息；js/data.js 对全部会话消息一次取最近 600 条。 | 当多会话累计超过 600 条，老会话可能显示不完整历史；归入 G04，改为按 conversation_id 游标取消息，明确还有更早记录。用跨 2 会话超过 600 条样本验证。 |
| Prompt 版本维护 | 管理员可编辑、临时覆盖和保存新版本；savePromptTemplate 先插新版本，再停用其他版本。 | 归入 AD02 的事务风险核查：并发保存、第二次更新失败时验证只有一个有效版本；提示“当前临时内容”与“已发布版本”的差别。 |
| 个体详情与返回路径 | 详情已展示亲本/后代/窝次、销售徽标、成长趋势、留存历史、内部备注；从列表/卡片/抽屉进入共享身份。 | 归入 G02/G05/RE01：返回保留来源库，窝次号变可直达入口，统一成长编辑，不重复建设一套孤立档案。 |
| 照片库 | 内部图库与公开档案共用；上传、替换、缩略图、封面、删除、照片日期、公开勾选、签名访问已有实现与回归。 | 归入 PU02/G01：独立保存边界明确；只有内部图不能消除缺公开图提醒；测试过期签名、上传中取消和替换失败回滚。 |
| 认证与只读权限 | 登录、显示密码、重置密码、退出、profiles 角色和 active 检查、前端 canWrite 以及数据库权限层均存在。 | T18 加真实等价 RLS、session 过期、跨标签退出验证；只读账号的无权限页和隐藏入口应一致，错误需给出恢复动作。 |
| 数据导入与批量操作 | 已有批量幼体登记；目前没有证据表明全系统都需要通用批量修改。 | 优先实现台账/记录检索与必要导出；批量删除、批量发布等高影响新操作须单独定义预览、权限、幂等和审计，避免盲目增加按钮。 |

# 按钮、弹窗与页面设计执行规范

以下为本项目建议采用的设计目标，不是已经完成的改动，也不是未经实测的可访问性合规结论。应由前端与产品共同确认后实现。

| 区域 | 具体调整 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 页面主操作 | 每个页面头部突出一个主要任务；刷新、查看历史为次级；删除、取消交易独立收纳且使用明确危险说明。 | 390px 手机主按钮不被隐藏；同一对象行内不超过两个常用直接操作，更多菜单键盘可达。 |
| 筛选栏 | 搜索放首位，常用筛选紧随，更多条件折叠；显示匹配数量、清空和已选条件；将筛选写入路由。 | 刷新、前进后退可恢复；由提醒带入的条件可见，不因隐藏条件产生误解。 |
| 桌面编辑弹窗 | 建议最大宽 840px、90dvh；固定标题与操作栏，仅中间表单滚动；短表单单列，相关字段两列。 | 长内容时保存/取消始终可达；不出现页面和弹窗多层抢滚动。 |
| 手机编辑弹窗 | 建议近全屏，单列，底部固定操作条适配安全区和软键盘；正文与按钮不互相覆盖。 | 390×844、360×800、横屏和键盘弹起时，最后一个字段与错误可见，保存取消不被导航挡住。 |
| 表单分区 | 基本身份与核心业务在前；交易规则、成本、备注、字典和照片分区。日期控件复用，实际/预计明确区分。 | 字段顺序符合任务步骤；按 Tab 顺序与视觉顺序一致；补充区非必填时不阻塞提交。 |
| 保存与取消 | 只有明确提交动作才保存；输入 Enter 不应意外结束复杂录入；有修改退出确认，忙状态禁重复提交。 | 输入、中文输入法、日期面板、折叠区、嵌套确认、Esc、遮罩均有自动化回归。 |
| 反馈和错误 | 字段错误靠近字段；表单顶部/底部保留汇总，失败不清空；保存成功但刷新失败要分开描述。 | 用户可以定位错误并修正，无需重新填写；ARIA 状态区可读，技术异常折叠可展开。 |
| 金额和指标 | 金额附币种/口径；项目、配对组、计划窝、实际窝分别命名；百分比分母说明。 | 1 项 3 窝样本正确；未知数据显示未知，不自动当 0；取消状态不混入有效容量。 |
| 状态与颜色 | 统一中文状态词和样式；文本表达状态，不能仅靠颜色；退回与通过互斥。 | 状态矩阵枚举所有后端值；未知值显示可诊断回退而非错误已通过。 |
| 触控与排版 | 主要触控目标建议至少 44×44px；正文建议 14–16px，辅助文字避免过小；此为内部设计目标。 | 触控实测含密集表格、更多菜单、关闭图标；不只测页面是否横向溢出。 |
| 返回和定位 | 个体详情保留来源库/列表筛选；对象跨模块携带 ID，返回恢复原处。 | 从自繁→详情→返回回到原自繁分组；从提醒→付款→交付一直保持订单上下文。 |
| 加载与无数据 | 初载、局部失败、真正无数据、筛选无结果分成四种状态；缓存值注明时间。 | 逐表拒绝请求验证，不出现失败却显示“没有记录”的错误判断。 |

## 弹窗矩阵：需要统一到什么程度

| 弹窗族 | 当前观察 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 个体 editModal | 已修防回车和误关，支持改动确认；照片/系列另存 | 作为表单保护基线，强化独立保存提示、关闭后的草稿策略。 |
| 计划/投资/字典 editModal | 与个体共用容器，Esc 被统一屏蔽，但 dirty 保护未全面复用 | 明确是否允许 Esc 请求取消，关键是必须经过未保存确认；不要仅禁快捷键。 |
| workflowModal | 短操作/确认共用，按钮支持忙态；与原生 dialog 不是一个实现 | 标准确认动作和焦点返回，嵌套时只操作最上层；保留取消的可见性。 |
| workspaceDialog | 原生 dialog；dirty、busy 与 confirm 原生确认混用 | 统一确认外观、日期与字段校验，不破坏已具备的保护。 |
| upgradeDialog | 成长/批量/留存；有 dirty/saving；记录类型更丰富 | 合并旧测量入口；大批量预览可编辑但不得意外重置已填行。 |
| auction-dialog | 创建/取消与出价只读对话共用，未完整保护写表单 | 区分只读与编辑，写表单才需要脏数据/忙态保护。 |
| payment-dialog | 审核提交保护较全，收款方式配置较弱 | 将审核保护复用到设置，凭证大图与实际核对字段布局统一。 |
| AI 对话与提醒面板 | 对话有最新消息按钮，提醒是浮层；不是普通业务表单 | 不要强制所有浮层使用同一退出确认；按是否有未提交内容配置行为。 |

# 实施路线与依赖

| 阶段 | 交付物与任务 | 依赖/负责人 | 完成门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 先统一业务定义 | 有效计划、计划窝、在养种群、历史补录、审核状态、收款状态的数据字典；明确日期归年。 | 产品/业务负责人 + 后端；覆盖 PR01/02、OV01、LA01、SA02。 | 所有统计组件共享口径，测试夹具的期望先写清。 |
| B 正确性与写入保护 | 修取消计数/错标审核、多系列幼体；审核与个体事务、支出幂等；统一可用性校验。 | 后端 + 前端 + QA；迁移先兼容旧接口，再切新 UI。 | P1 已确认问题关闭；风险类完成故障注入并给出结论。 |
| C 跨模块流程闭环 | 对象深链接、采购结果、计划后代绑定、审核到交付；统一关闭和草稿保护。 | 前端为主，后端提供对象定位和关联字段；依赖 A 的状态定义。 | 从提醒到完成任务无需重复查找；返回不丢筛选/草稿。 |
| D 视觉与效率 | 常用主次按钮、折叠补充区、表单底栏、手机导航、列表检索分页、中文文案。 | 前端/设计 + QA；不新增侧边栏系列模块。 | 目标分辨率、键盘、长文案、空数据/失败样本全部通过。 |
| E 数据规模和运维 | 共享查询失效、按需加载、慢网与并发、版本/错误诊断、生产等价只读验收。 | 前后端 + QA/运维；使用脱敏大样本。 | 明确请求预算和加载目标；完整测试通过，灰度回滚策略可执行。 |

不建议一次性重写所有页面。先建立共享数据口径、任务链接和表单控制，再逐模块替换；现有交易/孵化事务测试是保护网。具体工期应在事务接口、退款范围和采购闭环需求确认后估算，本报告不把未经拆分的工期当作承诺。

# 验收测试清单

| 编号/场景 | 操作与样本 | 期望与建议层级 |
| --- | --- | --- |
| T01 有效计划统计 | 3 窝有效 + 2 窝取消 + 待审 + 退回 | 有效计划 1 项/3 窝；数据库与视图一致；单元+UI。 |
| T02 配对可用性 | 在养、已售、退役、死亡、自繁未留存、性别未知 | 默认候选正确，历史模式明确，后端创建计划/事件复核；集成+UI。 |
| T03 审核状态 | pending/approved/returned/rejected 全枚举 | 按钮、标签、来源、可见范围一致；单元+UI。 |
| T04 多系列幼体 | 母本两个系列，单条/批量/补录三入口 | 数组成员不变成组合字符串；保存与筛选一致；PGlite+UI。 |
| T05 未保存退出 | 每种编辑弹窗填一项，点关闭/取消/Esc/遮罩 | 符合声明策略，无静默丢稿；键盘+手机。 |
| T06 隐式提交 | 回车、输入法确认、日期选择、折叠按钮、内部新增按钮 | 不得触发外层意外保存；明确保存才提交。 |
| T07 双击/重试 | 延迟响应、保存连点、返回超时、重新提交 | 同一业务只生效一次，失败保留输入；API 并发+UI。 |
| T08 事务故障 | 第 2/3 次写入故意失败或无权限 | 全部回滚或可恢复有记录，不出现半更新。 |
| T09 日期边界 | 上海 00:30、月底、闰日、跨年、预计未来 | 日期不偏移；实际不未来；顺序错误有就近提示。 |
| T10 写后读取失败 | 写入成功，随后的刷新请求失败 | 明确已保存/刷新失败；不诱导重复新建。 |
| T11 单表读取失败 | 单独拒绝 inquiries/expenses/media/calendar | 对应区显示错误，其他区可用，失败不伪装为零。 |
| T12 分页与规模 | 25/101/501/1500 条记录，服务器较小分页上限 | 全量可查，排序稳定，无重复漏项，统计口径一致。 |
| T13 导航上下文 | 提醒→付款/订单；拍卖→成交；自繁→个体→返回 | 实体与筛选不丢；浏览器前进后退正确。 |
| T14 照片公开边界 | 无图、仅内部图、一张公开图、替换/删除、过期签名 | 列表提示和真实公开图一致；内部资料不公开。 |
| T15 拍卖闭环 | 延期/强制截止、无人首拍、并发竞价、到期结算 | 服务器规则正确；成交唯一；前端显示可解释。 |
| T16 收款审核 | 无截图、识别失败、金额不符、待审、重复审核 | OCR 不替代到账；确认需要核实；订单/凭证同步。 |
| T17 采购费用 | 先录费用/先录个体/关联后修改/删除个体 | acquisition 总投入只计一次；历史费用可追溯。 |
| T18 权限 | admin/editor/viewer、失效账号、退出/切换账号 | UI 与 RLS 一致；缓存清除；不能把隐藏按钮当安全边界。 |
| T19 长会话与竞争 | 多标签同时修改、刷新旧响应晚到、轮询时输入 | 不覆盖新数据，不丢草稿；冲突显式处理。 |
| T20 可访问与布局 | 360/390/768/1440、200% 缩放、长中文、键盘、软键盘 | 内容/错误/取消/保存可达；summary、Tab、焦点回归正确。 |
| T21 AI 决策闭环 | 未配置、分析失败、过期输入、建议退回/重提/通过 | 结果标时间与输入；应用幂等，人工审核留痕；真实 AI 另验。 |

# 本次测试结果与可复核证据

测试是在当前工作区完整运行，结果不是从既往对话复制：72 项 Node 测试通过；Playwright 共 70 项，68 项通过，2 项失败。通过项包括交易状态与公开边界、批量登记、拍卖、付款凭证、OCR、图库、提醒、多系列录入和防误关等既有测试。

失败定位：tests/browser/site.spec.js 的 authenticated workspace 场景，桌面和手机各一项。第 71 行对加入年度计划后的 editModal 按 Escape，第 72 行点击投资导航，被仍打开的弹窗拦截。该测试应按最终确认的关闭规范改用明确取消，并补“继续填写/放弃”的断言。当前报告未为了得到全绿而修改这些测试或业务实现。

额外只读巡检：13 模块×2 视口，记录文本、按钮数量、页面宽度、控制台错误与截图。该测试样本中两端均未见整页横向溢出，未捕获页面脚本异常；这不证明软键盘、海量数据或所有模态框都无布局问题。样本年度日历 RPC 返回空集合、AI 模板未配置，其空态只作为空态截图，不据此判定生产数据未接入。

源证据目录：artifacts/audit-2026-10-12。unit-tests.log 和 browser-tests.log 是本次运行日志；module-observations.json 是逐模块观察；capture.cjs 是禁止外部请求和写入的截图脚本；report-data.cjs 与 build-report.cjs 生成本报告。每个问题旁的代码定位对应当前工作区，后续改动可能移动行号。

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| unit-tests.log | 72 项测试及结果 |
| browser-tests.log | 70 项浏览器测试、失败堆栈和 trace 路径 |
| module-observations.json | 页面顺序、按钮、正文、逻辑样本和 pageerror |
| desktop-*.png / mobile-*.png | 各模块测试页面及弹窗截图 |
| ../../../artifacts/audit-2026-10-12/capture.cjs | 可重复运行的本地只读页面审查脚本 |

## 关键截图证据

图 1：同一 returned 记录左侧显示“已退回”，操作区却显示“审核已通过”（AD01）。全部为测试数据。

图 2：手机新增年度计划较长，首屏仅到提醒字段；应固定底部操作并重新分组。截图不证明保存按钮永久不可达。

图 3：手机公开展示单对象操作密集；“编辑、预览、交易、照片、删除、查看”等需主次收纳（PU01）。

图 4：配对推荐列表仍包含 SOLD 与 RETIRED。当前按钮和概率已有数据接入，需要纠正候选范围（LA01）。

# 问题总索引

| 编号 | 模块 | 优先级/证据 | 问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| OV01 | 01 工作概览 | P1 / 代码确认 | 概览个体数与跳转列表口径不同 |
| OV02 | 01 工作概览 | P2 / 代码确认 | 任务卡跳转后没有对应筛选和定位 |
| OV03 | 01 工作概览 | P2 / 代码确认 | 局部读取失败可能被数字 0 掩盖 |
| PO01 | 02 种群库 | P2 / 代码确认 | 缺少生命周期筛选，历史与当前种群混在一起 |
| PO02 | 02 种群库 | P1 / 风险待验证 | 个体资料与基因保存不是同一事务 |
| PO03 | 02 种群库 | P2 / 体验建议 | 多系列维护还缺搜索、影响范围和归档能力 |
| RO01 | 03 繁殖路线 | P1 / 代码确认 | 计划后代达到年份即标 ACTIVE，容易误认为已实现 |
| RO02 | 03 繁殖路线 | P2 / 体验建议 | 图上动作较多，查看与编辑职责不够清晰 |
| RO03 | 03 繁殖路线 | P2 / 风险待验证 | 路线与年度计划缺少明确的创建和追溯闭环 |
| NU01 | 04 繁育个体 | P1 / 代码确认 | 单条和批量幼体登记没有跟进多系列模型 |
| NU02 | 04 繁育个体 | P2 / 代码确认 | “在养幼体”会包含已留存成年自繁个体 |
| NU03 | 04 繁育个体 | P2 / 体验建议 | 补录档案的谱系信息缺少便捷修复路径 |
| PR01 | 05 年度产出 | P1 / 浏览器复现 | 已取消计划仍计入计划窝数 |
| PR02 | 05 年度产出 | P1 / 浏览器复现 | 把计划窝数显示成核心计划条数 |
| PR03 | 05 年度产出 | P2 / 体验建议 | 年度产出缺少实际产出和留存/销售汇总 |
| PR04 | 05 年度产出 | P2 / 代码确认 | 单独“设为完成”可绕过实际进度核对 |
| IN01 | 06 投资计划 | P1 / 风险待验证 | 支出保存缺少提交锁和幂等键 |
| IN02 | 06 投资计划 | P1 / 代码确认 | 台账仅展示最近 18 笔，没有完整明细入口 |
| IN03 | 06 投资计划 | P2 / 代码确认 | 支出默认日期使用 UTC，早晨可能落前一天 |
| IN04 | 06 投资计划 | P2 / 体验建议 | 投资完成没有直接关联入库及实际支出 |
| IN05 | 06 投资计划 | P2 / 代码确认 | 辅助账务表读取失败被静默降级 |
| LA01 | 07 配对实验室 | P1 / 浏览器复现 | 亲本选择包含已售与退役蛇 |
| LA02 | 07 配对实验室 | P2 / 代码确认 | 固定评分把共享系列加分，容易被理解为遗传质量 |
| LA03 | 07 配对实验室 | P2 / 体验建议 | 比较仅保留会话，缺少可回溯决策快照 |
| AD01 | 08 数据与审核看板 | P1 / 浏览器复现 | 退回记录同时显示“审核已通过” |
| AD02 | 08 数据与审核看板 | P1 / 风险待验证 | 审核与应用包含多次请求，可能部分成功 |
| AD03 | 08 数据与审核看板 | P2 / 代码确认 | 审核缺少退回/拒绝入口和完整决策记录 |
| AD04 | 08 数据与审核看板 | P2 / 体验建议 | 维护表行按钮密集且缺统一查找 |
| PU01 | 09 公开展示 | P2 / 视觉确认 | 单个体操作过多，手机操作区堆叠 |
| PU02 | 09 公开展示 | P2 / 代码确认 | 缺照片提醒只看任何照片，不看公开照片 |
| PU03 | 09 公开展示 | P2 / 体验建议 | 发布质量检查与预览需要更明确的提交边界 |
| AU01 | 10 拍卖管理 | P1 / 代码确认 | 拍卖创建/取消弹窗未统一防丢稿和保存中关闭保护 |
| AU02 | 10 拍卖管理 | P2 / 代码确认 | 处理成交只跳销售页，无法定位拍卖订单 |
| AU03 | 10 拍卖管理 | P2 / 代码确认 | 出价记录只取最近 100 条，历史缺少翻页 |
| SA01 | 11 意向与销售 | P2 / 代码确认 | 销售列表缺搜索与细分状态筛选 |
| SA02 | 11 意向与销售 | P1 / 风险待验证 | 手工确认收款与凭证审核是两条确认路径 |
| SA03 | 11 意向与销售 | P2 / 体验建议 | 已付款后异常处理缺少完整闭环 |
| PA01 | 12 收款码与审核 | P1 / 代码确认 | 收款方式配置关闭保护弱于凭证审核 |
| PA02 | 12 收款码与审核 | P2 / 代码确认 | 收款列表缓存与其他模块状态刷新不是同一机制 |
| PA03 | 12 收款码与审核 | P2 / 体验建议 | 确认收款后缺少订单直达与金额检索 |
| RE01 | 13 繁育与成长记录 | P2 / 代码确认 | 成长录入分为旧测量表单和新时间轴表单 |
| RE02 | 13 繁育与成长记录 | P1 / 风险待验证 | 实际配种候选未在前端排除不可用个体 |
| RE03 | 13 繁育与成长记录 | P2 / 体验建议 | 记录缺少跨个体检索和完整筛选 |
| RE04 | 13 繁育与成长记录 | P2 / 体验建议 | 计划预计日期与实际日期录入组件不一致 |
| G01 | 共用体验与数据层 | P1 / 代码确认 | 弹窗保护规则仍不统一，近期修复应扩展回归 |
| G02 | 共用体验与数据层 | P2 / 代码确认 | 提醒只保存目标模块，丢失具体对象 |
| G03 | 共用体验与数据层 | P2 / 体验建议 | “恢复已关闭”与提醒处理语义不清 |
| G04 | 共用体验与数据层 | P2 / 风险待验证 | 多套全量数据缓存和定时刷新使状态易不同步 |
| G05 | 共用体验与数据层 | P2 / 视觉确认 | 信息架构与命名不一致，移动导航过长 |
| G06 | 共用体验与数据层 | P2 / 风险待验证 | 大量表单标签缺少程序化关联，快捷键与焦点范围需专项补齐 |
| G07 | 共用体验与数据层 | P1 / 代码确认 | 浏览器回归脚本未跟随最新弹窗策略更新 |
| G08 | 共用体验与数据层 | P2 / 体验建议 | 技术表名、英文状态和迁移指令占据业务界面 |

# 交付及复核说明

本报告提供可编辑 Word 和带目录/问题检索的 HTML 两个版本。Word 使用标题层级、页码和固定表宽；HTML 包含同一正文及截图，可直接离线打开。文档生成后进行结构检查和 HTML 浏览器检查；环境没有检测到 LibreOffice/Office 渲染工具，因此未完成 Word 在实际 Office 引擎中的逐页视觉校对，正式外发前可在本机 Word 更新目录并检查分页。

建议将问题按编号进入任务队列，每条关联实施 PR、回归用例和验收证据。修复确认以指定场景重新测试为准，不能仅以代码已提交或页面看起来正常关闭问题。